## Slide 1
Gestión de Proyectos con GitHub Projects
GitHub Projects para MACI
Septiembre 27, 2026

## Slide 2
Clase 1: Proyecto y problema
❓ ¿Qué intento lograr y por qué ahora?
Objetivo: Explicar el problema de MACI con los 18 hallazgos de la auditoría F0

## Slide 3
Clase 1: Nivel Bloom
Nivel: Comprender
Evidencia: Resumen escrito en docs/curso-gestion/EVIDENCIA_CLASE_1.md

## Slide 4
Clase 1: Práctica
✋ Leer AUDITORIA_F0.md y resumirla en 5 líneas. ¿Cuál es el hallazgo más crítico?

## Slide 5
Clase 2: Spec y constitución
❓ ¿Qué escribo antes de programar?
Objetivo: Distinguir intención, plan y tarea en spec.md

## Slide 6
Clase 2: Nivel Bloom
Nivel: Comprender
Evidencia: Clasificación en un comentario de un issue

## Slide 7
Clase 2: Práctica
✋ Leer spec.md. Clasificar 5 garantías (Gxx) en: intención / plan / tarea

## Slide 8
Clase 3: Épica
❓ ¿Cuál es el resultado grande?
Objetivo: Redactar una épica con resultado, alcance, métrica y riesgo

## Slide 9
Clase 3: Nivel Bloom
Nivel: Aplicar
Evidencia: Issue [E-3] creado en GitHub Projects con plantilla Epic

## Slide 10
Clase 3: Práctica
✋ Escribir E-3 (Curso confiable) en backlog.yaml con formato canonico

## Slide 11
Clase 4: Historia de usuario
❓ ¿Qué necesita alguien, y para qué?
Objetivo: Redactar una historia que cumpla INVEST (Independiente, Negociable, Valiosa, Estimable, Pequeña, Verificable)

## Slide 12
Clase 4: Nivel Bloom
Nivel: Aplicar
Evidencia: Issue [H-3.1] con template de Historia, en Project backlog

## Slide 13
Clase 4: Práctica
✋ Escribir H-3.1 (Alinear numeración) bajo E-3. Verificar criterios INVEST

## Slide 14
Clase 5: Criterios de aceptación
❓ ¿Cómo sé que quedó bien?
Objetivo: Escribir 3+ criterios de aceptación verificables en formato Dado/Cuando/Entonces

## Slide 15
Clase 5: Nivel Bloom
Nivel: Aplicar
Evidencia: Checklist con 3+ criterios en el issue H-3.1

## Slide 16
Clase 5: Práctica
✋ Agregar criterios a H-3.1. Formato: Dado <contexto>, cuando <acción>, entonces <resultado observable>

## Slide 17
Clase 6: Issue y etiquetas
❓ ¿Dónde vive cada pieza de trabajo?
Objetivo: Crear un issue con plantilla, etiquetas tipo/prioridad/área y origen (H-xx / G-xx)

## Slide 18
Clase 6: Nivel Bloom
Nivel: Aplicar
Evidencia: Issue [BUG] en GitHub Projects con etiquetas correctas

## Slide 19
Clase 6: Práctica
✋ Crear un [BUG] para H-02 (rutas visual). Asignar etiquetas, prioridad, área

## Slide 20
Clase 7: Tarea y sub-issue
❓ ¿En qué pasos concretos se divide?
Objetivo: Descomponer una historia en tareas de 1-8 horas y sub-tareas de <1 hora

## Slide 21
Clase 7: Nivel Bloom
Nivel: Analizar
Evidencia: Árbol de sub-issues en GitHub con porcentaje de avance

## Slide 22
Clase 7: Práctica
✋ Tomar H-1.1 (Manifiesto único). Desglosarla en T-1.1.1, T-1.1.2, T-1.1.3, T-1.1.4. Crear sub-issues

## Slide 23
Clase 8: Definición de Terminado
❓ ¿Cuándo algo está terminado de verdad?
Objetivo: Juzgar si un PR cumple la DoD: tests verdes, criterios marcados, cambios en spec/code/docs, cierre de issue

## Slide 24
Clase 8: Nivel Bloom
Nivel: Evaluar
Evidencia: Revisión escrita (Aprobado / Cambios solicitados) en el PR

## Slide 25
Clase 8: Práctica
✋ Revisar un PR real de F3 (ej: fix/01-yaml-unicos). Checklist DoD del proyecto

## Slide 26
Clase 9: Tablero y límite WIP
❓ ¿Por qué el trabajo se amontona?
Objetivo: Explicar con la Ley de Little por qué el trabajo se amontona cuando WIP es alto

## Slide 27
Clase 9: Nivel Bloom
Nivel: Analizar
Evidencia: Gráfico o tabla en docs/curso-gestion/EVIDENCIA_CLASE_9.md: Lead Time = WIP ÷ Throughput

## Slide 28
Clase 9: Práctica
✋ Ver Sprint 03 de MACI (3/9 visuales aprobados, 6 bloqueados). Calcular WIP real de esa semana

## Slide 29
Clase 10: Roles y ceremonias
❓ ¿Quién decide qué y cuándo?
Objetivo: Asignar roles (Product Owner, Scrum Master, Equipo) y detectar el rol sin dueño

## Slide 30
Clase 10: Nivel Bloom
Nivel: Comprender
Evidencia: Tabla en README del Project (o issue de Rol faltante)

## Slide 31
Clase 10: Práctica
✋ Leer README del Project MACI. Tabla: rol → persona → responsabilidades. ¿Quién falta?

## Slide 32
Clase 11: Iteraciones e hitos
❓ ¿Qué entra esta semana y qué entrega esta fecha?
Objetivo: Planificar una iteración respetando la velocidad del equipo y fecha de hito

## Slide 33
Clase 11: Nivel Bloom
Nivel: Aplicar
Evidencia: Iteración planificada en GitHub Projects: campo Iteración asignado

## Slide 34
Clase 11: Práctica
✋ Planificar iteración siguiente de MACI. Issues en el campo Iteración + Hito

## Slide 35
Clase 12: Automatización
❓ ¿Qué se mueve solo?
Objetivo: Configurar workflows integrados y un CI mínimo para que tareas se muevan solas

## Slide 36
Clase 12: Nivel Bloom
Nivel: Aplicar
Evidencia: Screenshot: Issue que cambió de Status automáticamente tras PR fusionado

## Slide 37
Clase 12: Práctica
✋ Ver .github/workflows/ci.yml de MACI. Workflows integrados del Project. ¿Qué automático falta?

## Slide 38
Clase 13: Métricas e Insights
❓ ¿Voy bien o me desvío?
Objetivo: Calcular e interpretar avance, cycle time, throughput, SPI para detectar desviaciones

## Slide 39
Clase 13: Nivel Bloom
Nivel: Evaluar
Evidencia: Gráfico en Insights del Project (o Markdown con tablas de METRICAS.md)

## Slide 40
Clase 13: Práctica
✋ Ejecutar el script de METRICAS.md de MACI. Interpretar: ¿throughput es consistente? ¿SPI > 1?

## Slide 41
Clase 14: ADR, deuda y retrospectiva
❓ ¿Cómo aprende el proyecto de sus errores?
Objetivo: Diseñar una regla nueva a partir de un bug real, o una decisión de arquitectura

## Slide 42
Clase 14: Nivel Bloom
Nivel: Crear
Evidencia: PR fusionado: ADR-00N o cambio en spec.md + changelog

## Slide 43
Clase 14: Práctica
✋ Tomar un bug de F3 (ej: H-08 construir_navegacion.py). Escribir ADR o regla nueva en spec.md

## Slide 44
Mapa de Navegación del Curso
Clase 1: Proyecto y problema
Clase 2: Spec y constitución
Clase 3: Épica
Clase 4: Historia de usuario
Clase 5: Criterios de aceptación
Clase 6: Issue y etiquetas
Clase 7: Tarea y sub-issue
Clase 8: Definición de Terminado
Clase 9: Tablero y límite WIP
Clase 10: Roles y ceremonias
Clase 11: Iteraciones e hitos
Clase 12: Automatización
Clase 13: Métricas e Insights
Clase 14: ADR, deuda y retrospectiva